АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июля 2019 г. N 309

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ" "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ГОРОДА

АСТРАХАНИ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 2019 - 2025 ГОДАХ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации муниципального  образования "Город Астрахань" от 20.04.2020 [N 115](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE0E996727CA19F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8051F4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I), от 03.06.2020 [N 160](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE0E996029C219F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8051F4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I)) |

В соответствии с Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A128DAE5E4BA497E5A41BB039A6C799646A2544C77C46E4454C4329567D9CE14D6071A41UCp3I) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A128DAE5E4BA497E5A4EB2069E6C799646A2544C77C46E4454C4329567D9CE14D6071A41UCp3I) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "[О Фонде содействия](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A128DAE5E4BA497E5B40B407996C799646A2544C77C46E4454C4329567D9CE14D6071A41UCp3I) реформированию жилищно-коммунального хозяйства", [Уставом](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE0E9B6526C219F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15CF0C194897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I) муниципального образования "Город Астрахань", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE0E986129CA19F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8011E4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I) администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 09.06.2015 N 3626 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Город Астрахань", с дополнениями и изменениями, внесенными Постановлениями администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 26.02.2016 [N 1125](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE019D6F29CA19F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8051F4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I), от 07.02.2017 [N 752](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE00986727CB19F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8051F4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I), от 09.08.2017 [N 4676](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE009A632FCD19F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8051F4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I), от 11.07.2018 [N 427](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE0091672CC219F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8051F4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I), от 13.08.2018 [N 497](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE0091632BCF19F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8051F4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I), и [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE0F9F642ECB19F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C9051B4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I) администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 27.05.2015 N 607-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Астрахань", с изменениями, внесенными Распоряжениями муниципального образования "Город Астрахань" от 21.03.2016 [N 193-р](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE019C642ACA19F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8051F4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I), от 21.10.2016 [N 1534-р](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE01916E2DC819F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8051F4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I), от 14.12.2017 [N 2300-р](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE009F6026CB19F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8051F4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I), от 11.07.2018 [N 3026-р](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE00906326CA19F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8051F4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I), от 08.05.2019 N 1263-р, от 04.06.2019 N 1453-р, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P39) муниципального образования "Город Астрахань" "Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах" (далее - Программа).

2. Финансово-казначейскому управлению администрации муниципального образования "Город Астрахань" осуществлять финансирование Программы в пределах ассигнований, предусматриваемых на эти цели в бюджете муниципального образования "Город Астрахань".

3. Управлению информационной политики администрации муниципального образования "Город Астрахань":

3.1. Опубликовать настоящее Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" в средствах массовой информации.

3.2. Разместить настоящее Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" на официальном сайте администрации муниципального образования "Город Астрахань".

4. Управлению контроля и документооборота администрации муниципального образования "Город Астрахань":

4.1. Внести соответствующие изменения в поисково-справочную систему правовых актов администрации муниципального образования "Город Астрахань".

4.2. Направить настоящее Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" в государственно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Астраханской области в установленный законом срок.

4.3. В течение 10 дней после дня принятия настоящего Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" направить его в прокуратуру города Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.

5. Настоящее Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" возложить на начальника управления по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань".

Глава администрации

Р.Л.ХАРИСОВ

Утверждена

Постановлением администрации

муниципального образования

"Город Астрахань"

от 11 июля 2019 г. N 309

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ" "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

ГРАЖДАН ГОРОДА АСТРАХАНИ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В 2019 - 2025 ГОДАХ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE0E996029C219F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8051C4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I) администрации муниципального образования  "Город Астрахань" от 03.06.2020 N 160) |

1. Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах" (далее - Программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Жилищный [кодекс](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A128DAE5E4BA497E5A41BB039A6C799646A2544C77C46E4454C4329567D9CE14D6071A41UCp3I) Российской Федерации;  - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A128DAE5E4BA497E5A4EB2069E6C799646A2544C77C46E4454C4329567D9CE14D6071A41UCp3I) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A128DAE5E4BA497E5B40B407996C799646A2544C77C46E4454C4329567D9CE14D6071A41UCp3I) "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";  - [Устав](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE0E9B6526C219F9091B7ECE39111BC56ED134CACF13D6041B5DC1351BU7p4I) муниципального образования "Город Астрахань";  - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE0F9F642ECB19F9091B7ECE39111BC56ED134CACF13D6041B5DC1351BU7p4I) администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 27.05.2015 N 607-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Астрахань" с изменениями, внесенными Распоряжениями администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 21.03.2016 [N 193-р](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE019C642ACA19F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8051F4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I), от 21.10.2016 [N 1534-р](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE01916E2DC819F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8051F4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I), от 14.12.2017 [N 2300-р](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE009F6026CB19F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8051F4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I), от 11.07.2018 [N 3026-р](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE00906326CA19F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8051F4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I), от 08.05.2019 [N 1263-р](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE0F9C642BCE19F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8051F4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I), от 04.06.2019 [N 1453-р](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE0F9C602DC219F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8051F4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I), от 16.07.2019 [N 1784-р](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE0F9F652EC219F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8051F4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
| Соисполнитель муниципальной программы (участник) | Управление муниципального имущества администрации муниципального образования "Город Астрахань";  жилищное управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
| Цель муниципальной программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Астрахани |
| Задача муниципальной программы | Обеспечение жилыми помещениями, отвечающими установленным требованиям, граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации до 01.01.2017 |
| Целевые показатели (индикаторы Программы) | - расселяемая площадь;  - количество переселяемых жителей |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Этап 2019 года (финансирование 2019 - 2020 гг.);  этап 2020 года (финансирование 2020 - 2021 гг.);  этап 2021 года (финансирование 2021 - 2022 гг.);  этап 2022 года (финансирование 2022 - 2023 гг.);  этап 2023 года (финансирование 2023 - 2024 гг.);  этап 2024 года (финансирование 2024 - 2025 гг.) |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий - 482286400,68 руб., в том числе:  этап 2019 года - 73381966,47 руб.,  из них по источникам:  средства ГК "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - ГК-Фонд) - 59576600,32 руб.;  софинансирование из бюджета МО "Город Астрахань" - 942545,92 руб.;  софинансирование из бюджета Астраханской области - 921347,20 руб.;  дополнительные затраты из средств бюджета МО "Город Астрахань" - 11941473,03 руб.;  этап 2020 года - 159723354,74 руб.,  из них по источникам:  средства ГК-Фонд - 146387042,27 руб.;  софинансирование из бюджета МО "Город Астрахань" - 3072595,04 руб.;  софинансирование из бюджета Астраханской области - 2263717,15 руб.;  дополнительные затраты из средств бюджета МО "Город Астрахань" - 8000000,28 руб.;  этап 2021 года - 116612115,15 руб.,  из них по источникам:  средства ГК-Фонд - 101876760,33 руб.;  софинансирование из бюджета МО "Город Астрахань" - 3159941,16 руб.;  софинансирование из бюджета Астраханской области - 1575413,82 руб.;  дополнительные затраты из средств бюджета МО "Город Астрахань" - 9999999,84 руб.;  этап 2022 года - 132568964,32 руб.,  из них по источникам:  средства ГК-Фонд - 118629249,97 руб.;  софинансирование из бюджета МО "Город Астрахань" - 2105241,41 руб.;  софинансирование из бюджета Астраханской области - 1834472,94 руб.;  дополнительные затраты из средств бюджета МО "Город Астрахань" - 10000000,00 руб.;  этап 2023 года - 0,00 руб.,  из них по источникам:  средства ГК-Фонд - 0,00 руб.;  софинансирование из бюджета МО "Город Астрахань" - 0,00 руб.;  софинансирование из бюджета Астраханской области - 0,00 руб.;  этап 2024 года - 0,00 руб., из них по источникам:  средства ГК-Фонд - 0,00 руб.;  софинансирование из бюджета МО "Город Астрахань" - 0,00 руб.;  софинансирование из бюджета Астраханской области - 0,00 руб.  Средства ГК-Фонд, всего - 426469652,89 руб.,  в том числе:  этап 2019 года - 59576600,32 руб.;  этап 2020 года - 146387042,27 руб.;  этап 2021 года - 101876760,33 руб.;  этап 2022 года - 118629249,97 руб.;  этап 2023 года - 0,00 руб.;  этап 2024 года - 0,00 руб.  Софинансирование из бюджета МО "Город Астрахань", всего - 9280323,53 руб., в том числе:  этап 2019 года - 942545,92 руб.;  этап 2020 года - 3072595,04 руб.;  этап 2021 года - 3159941,16 руб.;  этап 2022 года - 2105241,41 руб.;  этап 2023 года - 0,00 руб.;  этап 2024 года - 0,00 руб.  Софинансирование из бюджета Астраханской области, всего - 6594951,11 руб., в том числе:  этап 2019 года - 921347,20 руб.;  этап 2020 года - 2263717,15 руб.;  этап 2021 года - 1575413,82 руб.;  этап 2022 года - 1834472,94 руб.;  этап 2023 года - 0,00 руб.;  этап 2024 года - 0,00 руб.  Дополнительные затраты из средств бюджета МО "Город Астрахань" - 39941473,15 руб.,  в том числе:  этап 2019 года - 11941473,03 руб.;  этап 2020 года - 8000000,28 руб.;  этап 2021 года - 9999999,84 руб.;  этап 2022 года - 10000000,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - расселенная площадь - 23962,65 кв. м;  - количество переселенных жителей - 1942 чел. |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль за исполнением Программы и целевым использованием средств осуществляет управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань". Мониторинг реализации Программы и контроль эффективности использования бюджетных средств осуществляются путем проведения анализа результатов реализации программных мероприятий на основании отчетов, представляемых исполнителем Программы в порядке, определенном в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A128DAE5E4BA497E5B40B407996C799646A2544C77C46E4454C4329567D9CE14D6071A41UCp3I) "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE0E986129CA19F9091B7ECE39111BC56ED134CACF13D6041B5DC1351BU7p4I) администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 09.06.2015 N 3626 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Город Астрахань" с изменениями, внесенными Постановлениями администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 26.02.2016 [N 1125](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE019D6F29CA19F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8051F4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I), от 07.02.2017 [N 752](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE00986727CB19F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8051F4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I), от 09.08.2017 [N 4676](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE009A632FCD19F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8051F4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I), от 11.07.2018 [N 427](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE0091672CC219F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8051F4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I), от 13.08.2018 [N 497](consultantplus://offline/ref=10AE0FE4E6D9BA9926A136D7F388E7467F5417BE0091632BCF19F9091B7ECE39111BC57CD16CC6CF15C8051F4897645D216DB2B98A20D3C6D08287U8p2I).  Отчет о реализации Программы представляется управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" по итогам:  - 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;  - года и по итогам реализации муниципальной программы за весь период ее действия (итоговый) - до 1 марта года, следующего за отчетным годом |